|  | Regia Cantieri del: | 05/08/2026 |
| --- | --- | --- |
| VIA FILADELFIA (da civ. 141 a incrocio Via Tripoli) Dal 01/09/2026 al 14/09/2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 Giorni di lavoro effettivi n° 12 Sostituzione tubazione gas metano e ripristino provvisorio: Chiusura della carreggiata in direzione Nord Est – Sud Ovest con deviazione su percorso alternativo. Spegnimento semaforo in incrocio tra Via Tripoli/Via Filadelfia. Istituzione del divieto di sosta e fermata su entrambi i lati. L’impresa esecutrice dei lavori per conto ITALGAS RETI SPA: Canale SRL (responsabile Geom. Salvatore Musolino 3396353111) Per conto ITALGAS i lavori saranno seguiti dall’Ing. Giovanni Albera (3316219377) |  |  |