| civi | Regia Cantieri del: | 26/08/2026 |
| --- | --- | --- |
| AGGIUNGERE FOTO TOPONOMASTICA ED INDICARE LE PRINCIPALI ARTERIE VIABILI |  |  |
| VIA VENTIMIGLIA (da civ. 188 a civ. 172) Dal 07/09/2026 al 20/09/2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 Giorni di lavoro effettivi n° 12 Sostituzione tubazione gas metano e ripristino provvisorio: Parzializzazione della carreggiata con Istituzione del divieto di sosta sul lato ovest. Possibile chiusura puntuale del marciapiede, si garantisce comunque passaggio pedonale. Spostamento fermata Autobus ID 2250 L’impresa esecutrice dei lavori per conto ITALGAS RETI SPA: Canale SRL (responsabile Geom. Salvatore Musolino 3396353111) Per conto ITALGAS i lavori saranno seguiti dall’Ing. Adem Hoxha (3356227832) Motivazione proroga: |  |  |