|  | Regia Cantieri del: | 26/08/2026 |
| --- | --- | --- |
| VIA VENTIMIGLIA (da civ. 155 a civ. 165) Dal 01/09/2026 al 13/09/2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 Giorni di lavoro effettivi n° 12 Sostituzione tubazione gas metano e ripristino provvisorio: Parzializzazione della carreggiata con Istituzione del divieto di sosta sul lato Est (civici dispari). Possibile chiusura puntuale del marciapiede, si garantisce comunque passaggio pedonale e di mezzi di servizio/soccorso. L’impresa esecutrice dei lavori per conto ITALGAS RETI SPA: Canale SRL (responsabile Geom. Salvatore Musolino 3396353111) Per conto ITALGAS i lavori saranno seguiti dall’Ing. Adem Hoxha (3356227832) Motivazione proroga: |  |  |