|  | Regia Cantieri del: | 02/09/2026 |
| --- | --- | --- |
| VIA GORIZIA (da civ. 131 A CIV. 149c) Dal 07/09/2026 al 20/09/2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 Giorni di lavoro effettivi n° 12 Sostituzione tubazione gas metano e ripristino provvisorio: Parzializzazione della carreggiata e istituzione del divieto di sosta e fermata su lato EST Possibile chiusura puntuale del marciapiede, si garantisce comunque il passaggio pedonale. L’impresa esecutrice dei lavori per conto ITALGAS RETI SPA: Canale SRL (responsabile Geom. Salvatore Musolino 3396353111) Per conto ITALGAS i lavori saranno seguiti dall’Ing. Giovanni Albera (3316219377) Motivazione Proroga: |  |  |